

**БИЕИЙН ТАМИРЫН ГАДАА ТАЛБАЙ.**

1.**Биеийн тамирын гадаа талбайн хамгаалалтын хашаа**. \ шинээр хийх \

* Хашааны нийт урт -120м
* Хашааны өндөр - 4м х 2м 1 шонтой - 280 000 т х 120м = 16 800 000т
* Тээврийн зардал – 3т х 200т - 600 000т
* Бусад зардал – 450 000т \ Гагнуур ,багаж хэрэгсэл түрээс \ **17 850 000т**



2 .**Сагсан бөмбөгийн талбай** - 25х18м 450м2 талбай

Биеийн тамирын талбайн хашаа

* Бетон цутгалт – 3т цемент 1т – 460 000т х 3т - 1 380 000т
* Ачаа . 3т х 200т - 600 000т зардал
* Будаг 18л х 430 000 7ш х 430 000 – 3 010 000 \ резинэн будаг \
* Ачаа тээвэр 18кг х 7ш – 126кг х 200т - 25 200 т
* Бусад зардалд – хайрга ,тээвэр ,ус гэх мэт – 250 000т **5 265 200т**



3. **Волейбол** \ Хөл бөмбөг \ - 25х18м 450 м2

- Бетон цутгалт – 3 т цемент 1т – 460 000т х 3т - 1 380 000т

- Ачаа . 3т х 200т - 600 000т зардал

- Хиймэл ногоон зүлэг – 450м2 1м2 – 26 000 х 450м2 = 11 700 000т

- Цавуу \ зүлэг наах \ 22кг – 85000т 30ш 2 550 000т

- Gurnt - 250 000т

- 1м2 зүлэг 7кг - 3т150кг х 200 - 630 000 т Тээврийн зардал

- Цавуу тээвэр 22 кг х 30 ш = 660 кг х 200 төг - 132000 төг 16 992 000

- Бусад зардалд – хайрга ,тээвэр ,ус цахилгаан гэх мэт – 250 000т

**17 492 000т**



4. **200м гүйлтийн зам**

- 200м х 2м = 400м2  талбай

- Бетон цутгалт - 5т цемент – 1т – 460 000т х 5т - 2 300 000т

- ачаа тээвэр – 5т х 200 т - 1000000 т

- Бусад зардалд – Хайрга ,Тээвэр ,Ус , Цахилгаан гэх мэт – 500 000т **3 800 000т**



5.**Ажиллах хүчний зардал**

* Нэг ажилтны сарын цалин 700 000 т х 10 = 7000000 т
* Хоол хүнс – 550 000т **7 550 000т**

**Нийт зардалд 51 957 000т**





**2024 - 05 - 27**

**ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:**

1. Хашаа хайс хийх
2. Сагсан бөмбөгийн талбай засварлах
3. Хөл бөмбөг, гар бөмбөгийн талбай засварлах
4. Гүйлтийн замыг шинэчлэх
5. Гэрэлтүүлэг хийх
6. Сүүдрэвч хийх